
Umowa nr ..............................
zawarta w dniu ………........ w Nowogrodzie Bobrzańskim pomiędzy                      Nadleśnictwem Krzystkowice ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, NIP 9290001098 reprezentowanym przez Nadleśniczego Andrzeja Staniszewskiego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą                               …………………………………………. z siedzibą ………………………………,  
NIP …………………..zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści
§ 1

1. W oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie Miejsca Postoju Pojazdów (MPP nr inw. 220/2282) w Leśnictwie Krzystkowice – budowa placu manewrowego, dz. nr 143/2 i 154, obręb ewidencyjny Dąbrowiec gm. Żary
2. Zakres prac do wykonania ujęty został w dokumentacji projektowej: projekt przebudowy miejsca postoju pojazdów w Leśnictwie Krzystkowice – budowa placu manewrowego: projekt zagospodarowania działki i terenu, projekt                  architektoniczno – budowlany, informacja BiOZ, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót, przedmiar robót (kosztorys ofertowy).
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także dokonał wizji lokalnej terenu, na którym mają być wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem umowy i uznaje je za wystarczające do realizacji umowy.

§ 2
1.   Termin rozpoczęcia prac: ………… 2026 r.

2.  Zamawiający przekaże protokolarnie w terminie do dnia: …………… 2026 r. teren robót budowlanych.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia oraz przekaże dla Zamawiającego zweryfikowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą w terminie nie później niż do dnia ………… 2026 r.
4.  Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pełnił będzie:……………...…..

5.  Funkcję kierownika budowy pełnił będzie: .........................................
§ 3
1.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad B.H.P. podczas wykonywania prac. 
2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji  
     przedmiotu umowy do czasu protokolarnego końcowego odbioru robót.
§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……….. zł netto + podatek VAT; słownie zł: ……………… 00/100 + podatek VAT
2. Wielkości poszczególnych robót określone w kosztorysie ofertowym są wielkościami szacunkowymi i nie mogą być traktowane, jako ostateczne. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zleconych i wykonanych robót, obmierzone i wykazane w obmiarze powykonawczym robót oraz ceny jednostkowe za dane czynności, podane                                w kosztorysie załączonym do oferty.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. Na wykonywanie robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowej i wykonywanie robót zamiennych wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
Wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych stanowi załącznik do umowy.

4. Wykonawca do dnia …………..2026 r. powiadomi na piśmie Zamawiającego                                  o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. W tym samym terminie Wykonawca zakończy roboty budowlane oraz dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć                                  w szczególności obmiar powykonawczy (książka obmiaru robót), kosztorys powykonawczy, dokumentację powykonawczą sporządzoną na dokumentacji projektowej, dziennik budowy, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty dotyczące wbudowanych materiałów, protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, mapę powykonawczą i inne dokumenty powstałe podczas realizacji robót budowlanych.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust.1, płatne będzie po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy, na podstawie faktury.  Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru komisyjnego robót (końcowy) i protokół finansowego końcowego rozliczenia robót (wzory w załączeniu)
6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy Zleceniobiorca wystawia faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF, zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury w KSeF, tj. od daty przydzielenia dokumentowi numeru identyfikującego w systemie KSeF. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia i zapłaty faktury.
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Z zastrzeżeniem ust. 9 za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.: Dz.U. z 2026 r., poz. 38 
z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz 775 z późn. zm). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.), chyba, że status podatkowy Wykonawcy to umożliwia (nie jest podatnikiem Vat).
9.  W przypadku, gdy Wykonawca, będący czynnym podatnikiem Vat, na fakturze poda rachunek rozliczeniowy inny niż określony w ust. 8, Zamawiający wstrzymuje się 
z dokonaniem płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku rozliczeniowego spełniającego warunki określone w ust. 8. Wstrzymanie się Zamawiającego z zapłatą w takim przypadku, nie powoduje przekroczenia terminu płatności, a co za tym idzie nie powoduje naliczenia odsetek za zwłokę ani nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia rekompensaty za koszty odzyskania należności.

10.  Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) ……………. oraz, że zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia zmian 
w tym zakresie w okresie trwania umowy.

11.  Jeśli Wykonawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wówczas podatek VAT zostanie naliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

12.  W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona na adres: Nadleśnictwo Krzystkowice, ul. Leśna 1, 
66-010 Nowogród Bobrzański. Dane te są też właściwymi danymi Zamawiającego,
 w zakresie nazwy i adresu, do zamieszczenia na fakturze.

13. Strony ustalają, iż Zamawiający może potracić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 
w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

15. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.), na adres e-mail: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl, Wykonawca będzie wysyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail: ……………………….
                                                                       § 5

1. Na wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym wykonane prace i dostarczone oraz 

wbudowane materiały i urządzenia, strony ustalają 60 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji rozpoczynają się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru komisyjnego robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną w dniu odbioru końcowego robót. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy.

2. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi i gwarancji wad lub usterek, Zamawiający

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.         Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usunięcia wad i usterek nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku wady uniemożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami - niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin 
od powiadomienia (email, telefonicznie) Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni Zamawiający może 

    powierzyć wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 6
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto          o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2)
za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki
3)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2.  Łączna wysokość naliczonych kar nie przekroczy wartości 40% wynagrodzenia brutto,    

     o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości     10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy
§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,
 jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub rażąco nie dotrzymuje swych    
obowiązków wynikających z umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji umowy lub zaprzestania rażącego naruszania obowiązków umowy ze szczegółowym ich wskazaniem, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy jednotygodniowy termin. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 60 dni od powzięcia przez niego informacji o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3.  W przypadku wstrzymania robót, bez względu na przyczynę, obowiązkiem Wykonawcy  
     jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. 
      Przekazanie robót niezakończonych odbywa się w drodze spisania protokołu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
§ 8

W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie miały będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie
 w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 11
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 13
Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice z siedzibą przy                         ul. Leśnej 1, 66-010 Nowogród Bobrzański. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w celu realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługi i dostawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z wykonawcą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Załączniki:
- oferta Wykonawcy
- dokumentacja projektowa: projekt przebudowy miejsca postoju pojazdów w Leśnictwie 
   Krzystkowice – budowa placu manewrowego: projekt zagospodarowania działki i terenu, 
   projekt architektoniczno – budowlany, przedmiary robót, specyfikacja techniczna    

   wykonania i odbioru robót, informacja dotycząca BiOZ
- wzór protokołu robót zanikających/ulegających zakryciu

- wzór protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych

- wzór protokołu odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy)

- wzór protokołu finansowego częściowego/końcowego rozliczenia robót
- wzór karty gwarancyjnej
      ZAMAWIAJĄCY


                                                   WYKONAWCA
Strona 1 

